PLURALL

Plataforma de Gestion de Creditos para Comerciantes

README v4.0 - PLAN MAESTRO CON CORRECCIONES TECNICAS Incluye: UUID, perfil_usuario, RLS completo, funcion de mora, indices SQL, seguridad Wompi + equipo de 6 personas Instructor: Jefry Gonzalez ¦ Tecnólogo ADSO ¦ SENA Centro de Diseno y Metrologia

| Equipo 5 aprendices + 1 dev | Duracion 5 Sprints / 10 sem | Version README v4.0 | Costo MVP ~$0-20.000 COP/mes |
| --- | --- | --- | --- |

# 0. Equipo e Integrantes

| Nombre | Rol | Responsabilidades principales | Sprint de enfoque |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilder Feo Orjuela | Tech Lead / Dev Principal | Arquitectura, revision PR, despliegues, sesiones de ensenanza al equipo | Todos los sprints |
| Juan Diego Cetina Ramirez | Frontend Web (Next.js) | Pantallas web: Login, Dashboard, Creditos, Documentos, Perfil | Sprints 1-4 |
| Laura Camila Avila Rojas | Frontend Mobile / Responsive | Pantallas responsivas moviles, componentes compartidos, UX mobile-first | Sprints 2-4 |
| Jeferson Alejandro Lugo | Backend / Base de datos | Scripts SQL, migraciones, RLS, datos de prueba | Sprints 1-5 |
| Juan Maurello | QA / Documentacion / Pruebas | Plan de pruebas, ejecucion de casos, reporte de bugs, manual de usuario, documentacion tecnica | Sprints 2-5 |

ATENCION DECISION DE ALCANCE (leer antes de empezar): El documento SENA sección 3.3 establece que NO se desarrolla app movil nativa. El proyecto entrega una aplicacion web RESPONSIVE (funciona en celular desde el navegador). Si el equipo decide agregar React Native, deben actualizar el documento de alcance con el instructor Jefry González primero.

## 0.1 Repositorio y Ramas

| Rama | Proposito | Regla |
| --- | --- | --- |
| main | Produccion — lo que ven los usuarios reales | Solo Wilder puede hacer merge aqui. Deploy automatico a Vercel. |
| develop | Integracion — donde se juntan los cambios del equipo | PR de cada aprendiz llega aqui. Wilder revisa y aprueba. |
| feature/nombre-tarea | Trabajo individual de cada aprendiz | Crear desde develop, trabajar, PR a develop cuando termines. |

Flujo diario de cada aprendiz (ejecutar en la terminal):

- git checkout develop

- git pull origin develop

- git checkout -b feature/mi-tarea-de-hoy

- (hacer cambios en el codigo)

- git add . && git commit -m "descripcion clara de lo que hice"

- git push origin feature/mi-tarea-de-hoy

- Crear Pull Request en GitHub hacia develop y avisar a Wilder

# 1. Base de Datos Corregida — Con Todas las Mejoras Tecnicas

Esta seccion reemplaza completamente la version anterior. Incorpora todas las correcciones identificadas en el analisis de arquitectura. Los scripts SQL deben ejecutarse en el orden indicado.

## 1.1 Correcciones Criticas Aplicadas

[BD-01] CRITICO — IDs cambiados de INT a UUID Problema: Los IDs secuenciales (1,2,3...) son predecibles y permiten ataques IDOR donde un usuario puede ver datos de otro cambiando el numero en la URL. Solucion: Todos los PKs y FKs ahora usan UUID con gen_random_uuid(). Cambio aplicado en los 20 scripts SQL.

-- MAL (versión anterior):

id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT

-- BIEN (version v3 corregida):

id_cliente UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

[BD-02] CRITICO — Tabla usuario reemplazada por perfil_usuario Problema: Tener una tabla usuario con campo contrasena duplica la autenticacion que ya maneja Supabase Auth, creando riesgo de inconsistencias y hashes mal implementados. Solucion: La tabla usuario se convierte en perfil_usuario que extiende auth.users de Supabase. Supabase maneja todo el hash y la sesion.

-- perfil_usuario extiende el sistema de auth de Supabase:

CREATE TABLE perfil_usuario (

id           UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,

id_rol       UUID REFERENCES rol(id_rol) NOT NULL,

activo       BOOLEAN DEFAULT true,

created_at   TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

[BD-03] CRITICO — Campos faltantes agregados a solicitud_credito Problema: Sin plazo_meses y tasa_interes_propuesta en la solicitud no se puede mostrar la calculadora de cuotas en el formulario antes de que el admin apruebe. Solucion: Campos nuevos: plazo_meses, tasa_interes_propuesta, proposito, canal_solicitud. Ver script 012.

-- Campos agregados a solicitud_credito:

plazo_meses          INT NOT NULL,

tasa_interes_propuesta DECIMAL(5,4),

proposito            TEXT,

canal_solicitud      VARCHAR(20) DEFAULT 'WEB' -- 'WEB','MOBILE','PRESENCIAL'

[BD-04] IMPORTANTE — Campos de reconciliacion agregados a pago Problema: Sin estado y referencia_externa en la tabla pago no se puede reconciliar pagos si el webhook de Wompi falla a mitad del proceso. Solucion: Campos nuevos: estado, referencia_externa, intentos_cobro. Permiten rastrear cada pago hasta su confirmacion.

-- Campos agregados a tabla pago:

estado            VARCHAR(20) DEFAULT 'PROCESANDO',

-- valores: 'PROCESANDO', 'CONFIRMADO', 'FALLIDO', 'REEMBOLSADO'

referencia_externa VARCHAR(100), -- ID unico que devuelve Wompi

intentos_cobro    INT DEFAULT 1

[BD-05] IMPORTANTE — Tasa mensual guardada en credito Problema: Solo guardar tasa_interes_anual obliga a recalcular la mensual en cada punto del codigo, generando errores si el calculo difiere. Un credito es un contrato — sus tasas deben estar congeladas al momento del desembolso. Solucion: Se agrega tasa_interes_mensual calculada al momento del desembolso. Nunca se recalcula.

-- Campos agregados a credito:

tasa_interes_mensual DECIMAL(5,4) NOT NULL, -- (1+anual)^(1/12)-1

numero_cuotas        INT NOT NULL,

fecha_primera_cuota  DATE NOT NULL

## 1.2 Orden de Creacion de Tablas — Scripts SQL v3

Ejecutar en este orden exacto en el SQL Editor de Supabase. Cada archivo va en la carpeta database/migrations/:

| Script | Tabla | Depende de | Cambios v3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001_rol.sql | rol | (ninguna) | id_rol cambiado a UUID |
| 002_estado_cliente.sql | estado_cliente | (ninguna) | id cambiado a UUID |
| 003_estado_solicitud.sql | estado_solicitud | (ninguna) | id cambiado a UUID |
| 004_motivo_rechazo.sql | motivo_rechazo | (ninguna) | id cambiado a UUID |
| 005_modelo_score.sql | modelo_score | (ninguna) | id cambiado a UUID |
| 006_pregunta.sql | pregunta | (ninguna) | id cambiado a UUID |
| 007_perfil_usuario.sql | perfil_usuario | auth.users (Supabase) | NUEVO — reemplaza tabla usuario |
| 008_cliente.sql | cliente | perfil_usuario, estado_cliente | id_cliente UUID, FK a perfil_usuario |
| 009_detalle_cliente.sql | detalle_cliente | cliente | id UUID |
| 010_documento_cliente.sql | documento_cliente | cliente, perfil_usuario | + mime_type, tamanio_bytes, estado_verificacion |
| 011_opcion_pregunta.sql | opcion_pregunta | pregunta | id UUID |
| 012_solicitud_credito.sql | solicitud_credito | cliente, estado_solicitud, perfil_usuario, motivo_rechazo | + plazo_meses, tasa_propuesta, proposito, canal |
| 013_respuesta_cliente.sql | respuesta_cliente | solicitud_credito, pregunta, opcion_pregunta | id UUID |
| 014_score.sql | score | solicitud_credito, modelo_score | id UUID |
| 015_decision_solicitud.sql | decision_solicitud | solicitud_credito, motivo_rechazo | id UUID |
| 016_credito.sql | credito | solicitud_credito, cliente | + tasa_mensual, numero_cuotas, fecha_primera_cuota |
| 017_plan_pago.sql | plan_pago | credito | id UUID |
| 018_cuota.sql | cuota | plan_pago | id UUID + indice en estado_cuota |
| 019_pago.sql | pago | cuota, perfil_usuario | + estado, referencia_externa, intentos_cobro |
| 020_auditoria.sql | auditoria | perfil_usuario | id UUID + trigger automatico |
| 021_indices.sql | (indices) | Todas las tablas | NUEVO — indices de rendimiento |
| 022_rls_policies.sql | (politicas RLS) | Todas las tablas | NUEVO — politicas completas admin + cliente |
| 023_mora_cron.sql | (funcion SQL) | cuota, credito | NUEVO — deteccion automatica de mora |
| 024_auditoria_trigger.sql | (trigger) | auditoria, todas | NUEVO — registro automatico de cambios |
| 025_seed.sql | (datos prueba) | Todas | Datos ficticios para desarrollo y QA |

## 1.3 Scripts SQL Clave — Copiar y Ejecutar en Supabase

### Script 007 — perfil_usuario (reemplaza tabla usuario)

CREATE TABLE perfil_usuario (

id         UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,

id_rol     UUID NOT NULL REFERENCES rol(id_rol),

activo     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

-- Trigger para actualizar updated_at automaticamente

CREATE OR REPLACE FUNCTION set_updated_at()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN NEW.updated_at = NOW(); RETURN NEW; END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_perfil_updated

BEFORE UPDATE ON perfil_usuario

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();

### Script 016 — credito (con campos corregidos)

CREATE TABLE credito (

id_credito            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

id_solicitud          UUID NOT NULL REFERENCES solicitud_credito(id_solicitud),

id_cliente            UUID NOT NULL REFERENCES cliente(id_cliente),

monto_desembolsado    DECIMAL(15,2) NOT NULL,

tasa_interes_anual    DECIMAL(5,2) NOT NULL,

tasa_interes_mensual  DECIMAL(5,4) NOT NULL, -- (1+anual/100)^(1/12) - 1

numero_cuotas         INT NOT NULL,

fecha_desembolso      TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,

fecha_primera_cuota   DATE NOT NULL,

estado_credito        VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',

-- ACTIVO | EN_MORA | CANCELADO | CASTIGADO

created_at            TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

### Script 019 — pago (con campos de reconciliacion)

CREATE TABLE pago (

id_recibo          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

id_cuota           UUID NOT NULL REFERENCES cuota(id_cuota),

monto_pagado       DECIMAL(15,2) NOT NULL,

fecha_pago         TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT NOW(),

metodo_pago        VARCHAR(50) NOT NULL,

-- 'EFECTIVO' | 'PSE' | 'WOMPI' | 'TRANSFERENCIA'

referencia_externa VARCHAR(100), -- ID unico devuelto por Wompi/PSE

estado             VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PROCESANDO',

-- 'PROCESANDO' | 'CONFIRMADO' | 'FALLIDO' | 'REEMBOLSADO'

intentos_cobro     INT DEFAULT 1,

id_usuario_receptor UUID REFERENCES perfil_usuario(id),

created_at         TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

### Script 021 — Indices de rendimiento (IMPORTANTE para RNF-02 < 3 seg)

-- Sin estos indices, con 10.000+ registros las queries superaran los 3 segundos

CREATE INDEX idx_cliente_dni          ON cliente(dni);

CREATE INDEX idx_cliente_usuario      ON cliente(id_usuario_cuenta);

CREATE INDEX idx_solicitud_cliente    ON solicitud_credito(id_cliente);

CREATE INDEX idx_solicitud_estado     ON solicitud_credito(id_estado_solicitud);

CREATE INDEX idx_credito_cliente      ON credito(id_cliente);

CREATE INDEX idx_credito_estado       ON credito(estado_credito);

CREATE INDEX idx_plan_pago_credito    ON plan_pago(id_credito);

CREATE INDEX idx_cuota_plan          ON cuota(id_plan_pago);

CREATE INDEX idx_cuota_estado        ON cuota(estado_cuota);

CREATE INDEX idx_cuota_vencimiento   ON cuota(fecha_vencimiento);

CREATE INDEX idx_pago_cuota          ON pago(id_cuota);

CREATE INDEX idx_pago_referencia     ON pago(referencia_externa);

CREATE INDEX idx_auditoria_usuario   ON auditoria(id_usuario_responsable);

CREATE INDEX idx_doc_cliente         ON documento_cliente(id_cliente);

### Script 022 — Politicas RLS completas (admin + cliente)

-- Activar RLS en todas las tablas sensibles

ALTER TABLE cliente ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE credito ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE cuota ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE pago ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE documento_cliente ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE solicitud_credito ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Helper: verificar si el usuario actual es admin

CREATE OR REPLACE FUNCTION es_admin() RETURNS BOOLEAN AS $$

SELECT EXISTS (

SELECT 1 FROM perfil_usuario pu

JOIN rol r ON r.id_rol = pu.id_rol

WHERE pu.id = auth.uid() AND r.nombre_rol = 'ADMIN'

);

$$ LANGUAGE sql SECURITY DEFINER STABLE;

-- Politica cliente: solo ve su propio credito

CREATE POLICY cliente_sus_creditos ON credito

FOR SELECT USING (

id_cliente IN (SELECT id_cliente FROM cliente WHERE id_usuario_cuenta = auth.uid())

);

-- Politica admin: ve y modifica todos los creditos

CREATE POLICY admin_todos_creditos ON credito

FOR ALL USING (es_admin());

-- Repetir patron para cuota, pago, solicitud_credito, documento_cliente

### Script 023 — Funcion de mora automatica (RN-08, pg_cron)

-- Esta funcion corre cada noche a las 6am y actualiza el estado de cuotas y creditos

-- pg_cron esta disponible gratis en Supabase

CREATE OR REPLACE FUNCTION detectar_mora() RETURNS void AS $$

BEGIN

-- 1. Marcar cuotas vencidas

UPDATE cuota

SET estado_cuota = 'VENCIDA'

WHERE fecha_vencimiento < CURRENT_DATE

AND estado_cuota = 'PENDIENTE';

-- 2. Marcar creditos en mora (tienen al menos 1 cuota vencida)

UPDATE credito SET estado_credito = 'EN_MORA'

WHERE id_credito IN (

SELECT DISTINCT pp.id_credito

FROM plan_pago pp

JOIN cuota c ON c.id_plan_pago = pp.id_plan_pago

WHERE c.estado_cuota = 'VENCIDA'

) AND estado_credito = 'ACTIVO';

-- 3. Limpiar mora: si todas las cuotas vencidas ya fueron pagadas

UPDATE credito SET estado_credito = 'ACTIVO'

WHERE estado_credito = 'EN_MORA'

AND id_credito NOT IN (

SELECT DISTINCT pp.id_credito

FROM plan_pago pp

JOIN cuota c ON c.id_plan_pago = pp.id_plan_pago

WHERE c.estado_cuota = 'VENCIDA'

);

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Programar con pg_cron (ejecutar en Supabase SQL Editor):

SELECT cron.schedule('detectar-mora-diaria', '0 6 * * *', 'SELECT detectar_mora()');

### Script 024 — Trigger de auditoria automatica (RNM-10, RNF-04)

CREATE OR REPLACE FUNCTION registrar_auditoria()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

INSERT INTO auditoria (

id_usuario_responsable, tabla_afectada, id_registro_afectado,

accion_realizada, valor_anterior, valor_nuevo, fecha_evento

) VALUES (

auth.uid(),

TG_TABLE_NAME,

COALESCE(NEW.id_credito, NEW.id_cuota, NEW.id_recibo)::TEXT,

TG_OP,

CASE WHEN TG_OP = 'DELETE' THEN row_to_json(OLD)::TEXT ELSE NULL END,

CASE WHEN TG_OP != 'DELETE' THEN row_to_json(NEW)::TEXT ELSE NULL END,

NOW()

);

RETURN COALESCE(NEW, OLD);

END;

$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

-- Aplicar trigger a tablas financieras criticas

CREATE TRIGGER audit_credito

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON credito

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION registrar_auditoria();

CREATE TRIGGER audit_pago

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON pago

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION registrar_auditoria();

CREATE TRIGGER audit_solicitud

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON solicitud_credito

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION registrar_auditoria();

# 2. Arquitectura Tecnica Recomendada

Arquitectura simplificada para el equipo SENA: 2 servicios en vez de 3, menor complejidad, mismo resultado.

INFO DECISION DE ARQUITECTURA: Usar Supabase + Vercel (con Next.js API Routes) en vez de Supabase + Vercel + Railway. Para el MVP del proyecto SENA, las funciones del backend van en app/api/ de Next.js, no en un servidor separado. Railway se agrega solo si la carga crece despues de la entrega.

| Capa | Tecnologia | Donde se despliega | Para que sirve |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos | Supabase PostgreSQL | Supabase (gratis) | Todas las tablas, Auth, Storage para documentos KYC |
| Backend / API | Next.js API Routes (app/api/) | Vercel (gratis) | Logica de negocio: calculadora, webhook Wompi, generacion PDF |
| Frontend Web | Next.js 14 + Tailwind | Vercel (gratis) | Todas las pantallas web (responsive, funciona en celular) |
| Email transaccional | Resend.com | Resend (gratis 3k/mes) | Bienvenida, aprobacion de credito, recordatorio de pago |
| Pasarela de pagos | Wompi (Bancolombia) | Wompi (% por transaccion) | Pago de cuotas online |
| Monitoreo errores | Sentry.io | Sentry (gratis 5k/mes) | Detectar bugs en produccion |
| Monitoreo uptime | UptimeRobot | UptimeRobot (gratis) | Verificar RNM-05: disponibilidad 99.5% |

## 2.1 Estructura de Carpetas del Proyecto

plurall/

├── apps/

│   └── web/                    ← UNICO proyecto: Next.js responsive

│       ├── app/

│       │   ├── (auth)/         ← Rutas publicas: login, registro, recuperar

│       │   ├── (dashboard)/    ← Rutas privadas con layout sidebar

│       │   │   ├── inicio/

│       │   │   ├── creditos/

│       │   │   ├── pagos/

│       │   │   ├── documentos/

│       │   │   └── perfil/

│       │   ├── admin/          ← Solo accesible con rol ADMIN

│       │   │   ├── solicitudes/

│       │   │   ├── clientes/

│       │   │   └── dashboard/

│       │   └── api/            ← Logica backend (reemplaza Railway)

│       │       ├── webhooks/wompi/route.ts

│       │       ├── pdf/estado-cuenta/route.ts

│       │       ├── pdf/paz-y-salvo/route.ts

│       │       └── jobs/mora/route.ts

│       ├── components/         ← Componentes reutilizables

│       └── lib/                ← supabase client, calculadora, utils

├── database/

│   ├── migrations/             ← Scripts 001 al 025

│   ├── seed.sql                ← Datos de prueba

│   └── diccionario.md          ← Diccionario de datos actualizado

├── docs/

│   ├── README.md               ← Este archivo

│   └── manual_usuario.pdf      ← Manual para la entrega SENA

├── .env.example

└── .gitignore

## 2.2 Calculadora de Cuotas — Implementacion Correcta

La calculadora debe ser instantanea en el cliente (sin llamada al servidor). Formula de amortizacion francesa:

// lib/calculadora.ts

export interface ResultadoCalculo {

cuotaMensual: number;

totalPagar: number;

totalIntereses: number;

tablaCuotas: Cuota[];

}

export function calcularAmortizacion(

monto: number,

tasaAnual: number,   // Ej: 24 para 24% anual

plazoMeses: number

): ResultadoCalculo {

// Tasa mensual efectiva

const r = Math.pow(1 + tasaAnual / 100, 1 / 12) - 1;

const n = plazoMeses;

const P = monto;

// Cuota fija (amortizacion francesa)

const cuota = P * (r * Math.pow(1 + r, n)) / (Math.pow(1 + r, n) - 1);

// Tabla de amortizacion

let saldo = P;

const tablaCuotas = Array.from({ length: n }, (_, i) => {

const interes = saldo * r;

const capital = cuota - interes;

saldo -= capital;

return { numero: i + 1, capital, interes, cuota, saldo: Math.max(0, saldo) };

});

return {

cuotaMensual: Math.round(cuota),

totalPagar: Math.round(cuota * n),

totalIntereses: Math.round(cuota * n - P),

tablaCuotas

};

}

IMPORTANTE Esta funcion vive en el frontend y se ejecuta instantaneamente. El componente de la calculadora usa useMemo() para recalcular solo cuando cambian monto, tasa o plazo — sin llamadas al servidor, sin latencia.

## 2.3 Validacion del Webhook de Wompi — Obligatoria

El webhook de Wompi debe validarse con firma HMAC. Sin esto cualquiera puede marcar pagos como confirmados enviando peticiones falsas al endpoint:

// app/api/webhooks/wompi/route.ts

import crypto from 'crypto';

export async function POST(request: Request) {

const body = await request.text();

const signature = request.headers.get('x-event-checksum');

// Validar firma HMAC-SHA256

const secret = process.env.WOMPI_EVENTS_SECRET!;

const expected = crypto

.createHmac('sha256', secret)

.update(body)

.digest('hex');

if (signature !== expected) {

return Response.json({ error: 'Firma invalida' }, { status: 401 });

}

const evento = JSON.parse(body);

if (evento.event === 'transaction.updated'

&& evento.data.transaction.status === 'APPROVED') {

const ref = evento.data.transaction.reference;

// Actualizar estado del pago en Supabase

await supabase

.from('pago')

.update({ estado: 'CONFIRMADO' })

.eq('referencia_externa', ref);

}

return Response.json({ received: true });

}

# 3. Seguridad — Implementacion Obligatoria

Por ser una plataforma financiera, estos puntos de seguridad son obligatorios segun los requerimientos normativos RNM-01 al RNM-11:

| Punto | Que protege | Como se implementa | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| UUID en todos los IDs | Evita ataques IDOR (ver datos de otros usuarios) | Script 001-020 con UUID DEFAULT gen_random_uuid() | Sprint 1 — Dia 1 |
| RLS completo admin + cliente | Cada usuario solo ve sus datos en la BD | Script 022_rls_policies.sql con es_admin() helper | Sprint 1 — Antes del frontend |
| Supabase Auth (no tabla usuario propia) | Hash seguro de contrasenas con bcrypt | Script 007_perfil_usuario.sql extiende auth.users | Sprint 1 |
| Bucket KYC privado en Supabase Storage | Fotos de cedula y RUT no accesibles publicamente | Crear bucket 'documentos-kyc' como PRIVADO en Supabase | Sprint 2 — Antes de subir docs |
| URLs firmadas con expiracion | Descarga segura de documentos (RN-06 max 2/dia) | createSignedUrl() con 300 segundos de expiracion | Sprint 2 |
| Validacion HMAC webhook Wompi | Evita pagos falsos inyectados por atacantes | Ver codigo en seccion 2.3 de este README | Sprint 4 — Con Wompi |
| Rate limiting en login | Evita ataques de fuerza bruta (soporte para RN-02) | Upstash Rate Limit: 5 intentos por minuto por IP | Sprint 1 |
| HTTPS forzado | Datos en transito encriptados (RNM-01, RNM-08) | Vercel fuerza HTTPS automaticamente — no requiere config | Automatico |
| Variables de entorno en .env | Claves API nunca en el codigo fuente | Vercel Dashboard -> Environment Variables para produccion | Sprint 1 |
| 2FA para el rol admin | Segundo factor para quien aprueba creditos | Supabase Auth -> Settings -> Multi Factor Auth -> Activar | Sprint 5 |

### Bucket privado para documentos KYC — Codigo

// Subir documento KYC a bucket privado

const { data, error } = await supabase.storage

.from('documentos-kyc')       // bucket PRIVADO

.upload(`${clienteId}/${tipo}-${Date.now()}.pdf`, archivo, {

contentType: 'application/pdf',

upsert: false

});

// Generar URL firmada con expiracion de 5 minutos para descarga

const { data: urlData } = await supabase.storage

.from('documentos-kyc')

.createSignedUrl(`${clienteId}/cedula.pdf`, 300); // 300 seg = 5 min

// La URL es unica, expira automaticamente y no es adivinable

# 4. Plan de Sprints — Actualizado v3

Los sprints incluyen las correcciones tecnicas. Las tareas de base de datos ahora referencian los scripts correctos con UUID y los nuevos scripts 021-025.

| Sprint 1 Semanas 1-2 | Fundacion y Autenticacion Segura Objetivo: BD creada con UUID, auth funciona, primer deploy en Vercel con HTTPS |
| --- | --- |

| # | Tarea detallada | Responsable | Entregable verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ejecutar scripts SQL 001 a 007 en Supabase (tablas catalogo + perfil_usuario con UUID) | Jeferson | Tablas visibles en Supabase con tipo UUID en PKs |
| 1.2 | Configurar RLS: ejecutar script 022_rls_policies.sql — politicas para admin y cliente | Jeferson + Wilder | Test: usuario A no puede ver creditos de usuario B |
| 1.3 | Configurar proyecto Next.js con Montserrat, colores Plurall, estructura de carpetas | Wilder | npm run dev corre en localhost:3000 sin errores |
| 1.4 | Variables de entorno: .env con SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_KEY | Wilder | Archivo .env.example actualizado en el repo (sin valores reales) |
| 1.5 | Crear bucket 'documentos-kyc' como PRIVADO en Supabase Storage | Wilder | Bucket existe, permisos de acceso publico desactivados |
| 1.6 | Pantalla Login Web (LOGIN 1 del Figma): formulario con validacion de email y contrasena | Juan Diego | Pantalla visible en /login identica al diseno Figma |
| 1.7 | Pantalla Recuperar Contrasena Web (LOGIN 2 del Figma) | Juan Diego | Pantalla en /recuperar con 3 campos: email, tipo doc, num doc |
| 1.8 | Conectar login a Supabase Auth + manejo de errores segun RN-02 (bloqueo 3 intentos) | Wilder | Login funciona con usuario real. Mensaje de error especifico si falla |
| 1.9 | Configurar rate limiting en /login con Upstash (5 intentos/min) | Wilder | Intentos 6+ en 1 minuto retornan codigo 429 |
| 1.10 | Primer deploy en Vercel. URL publica con HTTPS funcionando | Wilder | URL compartida con el equipo y el instructor |
| 1.11 | Ejecutar script 021_indices.sql en Supabase | Jeferson | Indices creados — verificar con \d+ tabla en Supabase |

| Sprint 2 Semanas 3-4 | Perfil, KYC y Dashboard Objetivo: Comerciante puede registrarse, subir documentos y ver el dashboard |
| --- | --- |

| # | Tarea detallada | Responsable | Entregable verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ejecutar scripts SQL 008 al 011 (cliente, detalle_cliente, documento_cliente con nuevos campos, opcion_pregunta) | Jeferson | Tablas con UUID, mime_type y estado_verificacion en documento_cliente |
| 2.2 | Ejecutar script 024_auditoria_trigger.sql — registro automatico de cambios | Jeferson | Test: crear un cliente, verificar que aparece en tabla auditoria |
| 2.3 | Pantalla Registro web: formulario datos personales del cliente (nombre, DNI, email, telefono, direccion) | Juan Diego | Formulario guarda en tabla cliente de Supabase |
| 2.4 | Pantalla Perfil web: solo lectura (RN-04 — usuario no puede editar) | Juan Diego | Campos del perfil visibles pero deshabilitados para edicion |
| 2.5 | Pantalla Perfil responsive: misma pantalla adaptada para celular (max-width 390px) | Laura | Perfil se ve bien en Chrome DevTools modo movil |
| 2.6 | Subida de documentos KYC: foto cedula frontal, cedula trasera y RUT al bucket privado | Wilder | Archivos suben, URL firmada se guarda en documento_cliente.url_archivo |
| 2.7 | Dashboard web: layout con sidebar navy + 4 cards de metricas (valores en 0 por ahora) | Juan Diego | Ruta /dashboard/inicio carga con el layout del Figma |
| 2.8 | Dashboard responsive: sidebar colapsable en movil (hamburger menu) | Laura | En pantalla < 768px el sidebar se oculta y aparece boton de menu |
| 2.9 | Configurar Resend: email de bienvenida al registrarse | Wilder | Email llega al correo del usuario tras el registro |
| 2.10 | Datos de prueba: ejecutar 025_seed.sql con 3 clientes ficticios y 2 creditos de ejemplo | Jeferson + Juan Maurello | Datos de prueba visibles en Supabase. Juan Maurello documenta el escenario de prueba en docs/ |

| Sprint 3 Semanas 5-6 | Motor de Creditos Objetivo: Un cliente puede solicitar credito, el sistema calcula cuotas y el admin aprueba o rechaza |
| --- | --- |

| # | Tarea detallada | Responsable | Entregable verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ejecutar scripts SQL 012 al 016 (solicitud con plazo_meses, score, decision, credito con tasa_mensual) | Jeferson | Tablas con todos los campos nuevos. Verificar con SELECT * FROM solicitud_credito LIMIT 1 |
| 3.2 | Ejecutar script 023_mora_cron.sql — funcion detectar_mora() + programacion pg_cron | Jeferson | Test: crear cuota vencida ayer, ejecutar SELECT detectar_mora(), verificar que cambio a VENCIDA |
| 3.3 | Implementar lib/calculadora.ts con amortizacion francesa (ver seccion 2.2) | Wilder | Test unitario: calcularAmortizacion(1000000, 24, 12) debe retornar cuota ~93.000 |
| 3.4 | Pantalla Solicitar Credito web: slider monto (50k-5M), selector plazo (3/6/12/24m), cuota calculada en tiempo real | Juan Diego | La cuota se actualiza mientras se mueve el slider sin hacer clic en ningun boton |
| 3.5 | Pantalla Solicitar Credito responsive: misma pantalla adaptada para movil | Laura | Funciona en pantalla 390px con sliders usables en touch |
| 3.6 | Validacion RN-07: si el cliente ya tiene credito activo, mostrar mensaje y bloquear nueva solicitud | Wilder | Test: cliente con credito activo no puede enviar el formulario |
| 3.7 | Pantalla Mis Creditos web: lista con estado (ACTIVO en verde, EN_MORA en rojo, CANCELADO en gris) | Juan Diego | Ruta /dashboard/creditos muestra creditos reales con colores correctos |
| 3.8 | Pantalla Estado de Cuota responsive: tabla de cuotas con colores segun RN-08 | Laura | Cuotas VENCIDAS en rojo, PAGADAS en verde, PENDIENTES en gris |
| 3.9 | Panel admin web: tabla de solicitudes pendientes con botones Aprobar/Rechazar y campo de motivo | Wilder | Admin puede cambiar estado. Email se envia al aprobar/rechazar (Resend) |
| 3.10 | QA Sprint 3: flujo completo solicitar -> aprobar -> ver credito activo con cuotas | Juan Maurello | docs/qa_sprint3.md con minimo 10 casos de prueba: pasos, resultado esperado, resultado real |

| Sprint 4 Semanas 7-8 | Pagos y Documentos Objetivo: Cliente puede pagar cuota y descargar documentos legales |
| --- | --- |

| # | Tarea detallada | Responsable | Entregable verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ejecutar scripts SQL 017 al 019 (plan_pago, cuota, pago con estado y referencia_externa) | Jeferson | Tabla pago con campos estado y referencia_externa creados |
| 4.2 | Integracion Wompi: generar link de pago para una cuota especifica | Wilder | Al hacer clic en Pagar, redirige a Wompi con monto correcto |
| 4.3 | Webhook Wompi con validacion HMAC (ver seccion 2.3) — confirmar pago y actualizar cuota | Wilder | Test con tarjeta de prueba 4242 4242 4242 4242: la cuota cambia a PAGADA |
| 4.4 | Pantalla Plan de Pagos web: tabla con todas las cuotas, fechas, estados y colores (RN-08) | Juan Diego | Cuotas VENCIDAS en rojo con mensaje de mora. PAGADAS en verde. |
| 4.5 | Contador de descargas: maximo 2 por dia por documento (RN-06) — validado en el servidor | Wilder | Al intentar descarga numero 3 en el dia, retorna error 429 con mensaje claro |
| 4.6 | Generacion PDF estado de cuenta: datos del credito, tabla de cuotas, logo PLURALL | Wilder | Boton 'Descargar Estado de Cuenta' genera PDF real descargable |
| 4.7 | Paz y salvo: solo disponible cuando estado_credito = 'CANCELADO' (RN-10) | Wilder | Boton aparece deshabilitado con tooltip 'Disponible al cancelar el credito' si no esta pagado |
| 4.8 | Pantalla Documentos web (DOCUMENTOS del Figma): 4 cards con estado habilitado/deshabilitado | Juan Diego | Pantalla identica al diseno Figma. Contrato y paz y salvo con logica de disponibilidad |
| 4.9 | Pantalla Documentos responsive y Pagos responsive | Laura | Ambas pantallas usables en movil |
| 4.10 | Notificacion email: recordatorio 3 dias antes de cada vencimiento (RN-13) | Wilder | Job que corre diariamente, envia email con Resend si hay cuotas por vencer en 3 dias |
| 4.11 | QA Sprint 4: probar flujo de pagos completo con tarjeta de prueba Wompi 4242 4242 4242 4242 | Juan Maurello | docs/qa_sprint4.md con evidencia de: pago exitoso, pago fallido, webhook recibido |

| Sprint 5 Semanas 9-10 | Admin, QA y Entrega SENA Objetivo: Sistema completo, probado y documentado para la presentacion al instructor |
| --- | --- |

| # | Tarea detallada | Responsable | Entregable verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Dashboard admin: metricas reales (cartera total, creditos activos, en mora, recaudo del mes) | Wilder | Numeros correctos verificados contra datos de Supabase |
| 5.2 | Panel admin: lista completa de clientes con busqueda por nombre y DNI | Wilder | Busqueda funciona con al menos 10 registros de prueba |
| 5.3 | Historial de creditos: solo desde 2023 (RN-09) — filtro en la query SQL | Juan Diego | Query usa WHERE fecha_solicitud >= '2023-01-01' |
| 5.4 | Configurar Sentry: captura de errores en produccion | Wilder | Error intencional aparece en el dashboard de Sentry |
| 5.5 | Verificar cumplimiento de todas las reglas de negocio RN-01 a RN-15 | Juan Maurello | docs/checklist_reglas_negocio.md: las 15 reglas con resultado PASS/FAIL y captura de pantalla |
| 5.6 | QA completo: probar los 7 requerimientos funcionales RF-01 a RF-07 | Juan Maurello | docs/qa_final.md con matriz de pruebas: RF, caso, pasos, resultado esperado, resultado real, estado |
| 5.7 | Correccion de bugs criticos encontrados en QA | Wilder + equipo (bugs reportados por Juan Maurello) | Issues de GitHub cerrados. Juan Maurello verifica que el fix funciona antes de cerrar el issue |
| 5.8 | Verificar normativos: RNM-01 (Ley 1581), RNM-02 (Ley 1266), RNM-08 (seguridad) | Juan Maurello | docs/cumplimiento_normativo.md: cada norma con descripcion de como se implemento en el proyecto |
| 5.9 | Manual de usuario: PDF con capturas de pantalla explicando cada modulo del sistema | Juan Maurello | docs/manual_usuario.pdf — minimo 15 paginas, capturas reales, explicacion de cada pantalla |
| 5.10 | Preparacion presentacion: cada integrante explica su modulo al instructor | Todo el equipo | Juan Maurello presenta el plan de pruebas y el manual. Cada persona explica su codigo sin leerlo |

# 5. Cumplimiento Normativo Colombia

| Codigo | Norma | Impacto en PLURALL | Implementado en |
| --- | --- | --- | --- |
| RNM-01 | Ley 1581/2012 - Habeas Data | Consentimiento al registrarse. Cifrado de datos personales. | Pantalla de terminos en registro + HTTPS + RLS |
| RNM-02 | Ley 1266/2008 - Habeas Data Financiero | Informacion crediticia veraz, actualizada y con trazabilidad. | Tabla auditoria + trigger automatico (script 024) |
| RNM-03 | Superfinanciera | Informacion clara de creditos, cuotas y tasas. | Dashboard credito activo con todos los detalles |
| RNM-04 | Ley 527/1999 - Comercio Electronico | Validez de documentos y contratos electronicos. | PDFs con metadatos + almacenamiento en Supabase Storage |
| RNM-05 | Uptime 99.5% mensual | Disponibilidad continua del servicio. | Vercel + UptimeRobot + alertas por email |
| RNM-06 | WCAG 2.1 - Accesibilidad | Contraste, navegacion por teclado, aria-labels. | Tailwind contrast + aria-label en todos los inputs |
| RNM-08 | ISO 27001 / NIST - Seguridad | Gestion de accesos, copias de seguridad, encriptacion. | RLS + UUID + Supabase backup diario + HTTPS |
| RNM-09 | Ley 1328/2009 - Consumidor Financiero | Informacion clara sobre tasas, condiciones y obligaciones. | Calculadora de cuotas + tabla de amortizacion visible |
| RNM-10 | Auditoria y Trazabilidad | Registro de todas las operaciones criticas. | Trigger auditoria (script 024) en credito, pago, solicitud |
| RNM-11 | Plan de continuidad | Copias de seguridad y recuperacion ante desastres. | Backup automatico diario Supabase + codigo en GitHub |

# 6. Costos — Proyecto SENA

| Servicio | Plan | Costo/mes COP | Limite del plan gratis |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Free | $0 | 500MB DB, 1GB storage, 50.000 requests/mes |
| Vercel | Hobby | $0 | Deploys ilimitados, HTTPS automatico, dominio custom |
| GitHub | Free | $0 | Repos privados ilimitados, 2.000 min CI/mes |
| Resend | Free | $0 | 3.000 emails/mes — suficiente para el MVP |
| Sentry | Free | $0 | 5.000 errores/mes — suficiente para desarrollo |
| UptimeRobot | Free | $0 | 50 monitores, verificacion cada 5 minutos |
| Upstash (Rate Limiting) | Free | $0 | 10.000 requests/dia — suficiente para el MVP |
| Wompi | Sin mensualidad | 2.95% + $900 por transaccion exitosa | Sin limite — solo cobra al procesar pagos reales |
| Dominio .com.co (opcional) | Anual | ~$3.300/mes (~$40.000/ano) | No es obligatorio para la entrega SENA |

COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO SENA: $0 COP/mes El proyecto puede desarrollarse, desplegarse y presentarse al instructor sin ningun costo de infraestructura.

# 7. Variables de Entorno — Archivo .env.example

Copiar este archivo como .env y llenar con los valores reales. NUNCA subir el .env al repositorio:

# Supabase

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

# Wompi (pasarela de pagos)

WOMPI_PUBLIC_KEY=pub_test_...

WOMPI_PRIVATE_KEY=prv_test_...

WOMPI_EVENTS_SECRET=...  # Para validar la firma del webhook

# Resend (emails transaccionales)

RESEND_API_KEY=re_...

RESEND_FROM_EMAIL=noreply@plurall.com.co

# Upstash (rate limiting)

UPSTASH_REDIS_REST_URL=https://...

UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN=...

# App

NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://plurall.vercel.app

NEXT_PUBLIC_APP_NAME=PLURALL

# 8. Glosario Tecnico para Aprendices

| Termino | Explicacion sencilla |
| --- | --- |
| UUID | Identificador unico universal — cadena de 36 caracteres como '550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000'. No es predecible como 1, 2, 3. |
| RLS (Row Level Security) | Seguridad a nivel de fila en PostgreSQL. Cada usuario solo puede leer y escribir sus propios registros. |
| JWT (Token) | Credencial digital que prueba que el usuario inicio sesion. Supabase lo genera automaticamente. |
| Webhook | Notificacion automatica de un servicio externo. Wompi envia un POST a tu URL cuando un pago es confirmado. |
| HMAC | Firma digital para verificar que un mensaje no fue alterado. Se usa para validar que el webhook viene de Wompi y no de un atacante. |
| UUID IDOR Attack | Ataque donde un usuario cambia un numero en la URL para ver datos de otro. UUID lo previene porque los IDs no son predecibles. |
| pg_cron | Extensión de PostgreSQL que permite programar funciones SQL para que corran automaticamente en un horario. |
| Vista materializada | Resultado de una query SQL guardado como tabla. Se refresca periodicamente. Ideal para metricas del dashboard. |
| amortizacion francesa | Sistema de cuota fija mensual. El capital que se paga sube cada mes y los intereses bajan, pero la cuota total es siempre la misma. |
| Bucket privado | En Supabase Storage, un contenedor de archivos donde las URLs no son publicas. Se necesita una URL firmada temporal para acceder. |
| API Route (Next.js) | Archivo en app/api/ que funciona como backend. Recibe peticiones HTTP y devuelve respuestas. Reemplaza la necesidad de un servidor Node separado. |
| Rate limiting | Limite de peticiones por unidad de tiempo. Ej: maximo 5 intentos de login por minuto desde la misma IP. |
| Deploy | Proceso de subir el codigo a produccion para que los usuarios puedan usarlo. Vercel lo hace automaticamente al hacer push a main. |
| Sprint | Periodo de trabajo de 2 semanas con tareas definidas y un objetivo medible al final. |

--- Fin del Plan Maestro PLURALL v4.0 ---

Proyecto Formativo SENA | Tecnólogo ADSO | Instructor: Jefry González | 2025